

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**ĐẠI HỌC DUY TÂN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

-----🙞🙞🕮🙜🙜-----



**Tên đề tài:**

**XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE TÍCH HỢP   
AI TƯ VẤN & ĐẶT TRẢI NGHIỆM**

**(MEETING REPORT DOCUMENT)**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:**

Th.S Trần Thị Thanh Lan

**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

1. Cao Ngô Gia Phú - 27212437888
2. Trần Lê Huy - 27211222201
3. Văn Bá Việt - 27211200748

4. Võ Tấn Trí - 27211201326

5. Nguyễn Đăng Quốc Thịnh - 27211229024

*Đà Nẵng, 6 - 2025*

**THÔNG TIN DỰ ÁN**

| **Dự án viết tắt** | **5Jewelry** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN XE TÍCH HỢP AI TƯ VẤN & ĐẶT LỊCH HẸN TRẢI NGHIỆM | | | |
| **Thời gian bắt đầu** | 17/03/2024 | **Thời gian kết thúc** | 23/05/2024 | |
| **Khoa** | Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Duy Tân | | | |
| **Giáo viên hướng dẫn** | Trần Thị Thanh Lan  Email: thanhlantt@gmail.com  SĐT: 0905 061 575 | | | |
| **Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ** | Trần Lê Huy  Email: Lehuytran48@gmail.com  SĐT: 0934777921 | | | |
| **Quản lý dự án & Scrum Master** | Cao Ngô Gia Phú | caongogiaphu2401072@gmail.com | | 0333924997 |
| **Thành viên nhóm** | Trần Lê Huy | Lehuytran48@gmail.com | | 0934777921 |
| Văn Bá Việt | hpa220377@gmail.com | | 0762748624 |
| Võ Tấn Trí | votrantri2006@gmail.com | | 0359694849 |
| Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | daanhthinh@gmail.com | | 0392967291 |

| **TÊN TÀI LIỆU** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu đề tài liệu** | MEETING REPORT | | |
| **Tác giả** | Văn Bá Việt | | |
| **Vai trò** | Thành viên | | |
| **Ngày** | 21/03/2025 | **Tên tệp:** | Group21-.SE-11- MeetingReport -ver.1.0.docx |
| **URL** |  | | |
| **Truy cập** | Khoa CNTT | | |

| **LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phiên bản** | **Người chỉnh sửa** | **Ngày** | **Ghi chú** |
| 1.0 | Văn Bá Việt | 21/03/2025 | Tạo tài liệu |

| **PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU**  Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Người hướng dẫn** | Trần Thị Thanh Lan | Chữ ký**:** |  |
| Ngày**:** | ………/…/2025 |
| **Chủ sở hữu** | Trần Lê Huy | Chữ ký**:** |  |
| Ngày**:** | ………/…/2025 |
| **Scrum master** | Cao Ngô Gia Phú | Chữ ký**:** |  |
| Ngày**:** | ………/…/2025 |
| **Thành viên** | Văn Bá Việt | Chữ ký**:** |  |
| Ngày**:** | ………/…/2025 |
| Võ Tấn Trí | Chữ ký**:** |  |
| Ngày**:** | ………/…/2025 |
| Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | Chữ ký**:** |  |
| Ngày**:** | ………/…/2025 |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Gặp giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa tên đề tài và hướng dẫn quy trình làm nhóm. | |
| **Địa điểm** | Thư viện trường đại học Duy Tân, Tầng 7, 03 Quang Trung | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 14h – 19/03/2025 | 16h – 19/03/2025 |
| **Người tham gia** | Ths. Trần Thị Thanh Lan  Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * Trình bày ý tưởng. * Thảo luận về ngôn ngữ lập trình. * GVHD điều chỉnh tên đề tài. * Yêu cầu của GV hướng dẫn về tài liệu. * Nhóm trưởng phân chia công việc. | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Ngôn ngữ lập trình: Reactjs và Nodejs * Quy trình : Scrum * GVHD yêu cầu làm 6 tài liệu * Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên gồm :   + Phú : tạo tài liệu ProjectPlan  + Thịnh, Trí : tạo tài liệu Proposal  + Huy : tạo tài liệu UserStory  + Việt, Trí : Tạo tài liệu ProductBacklog + Huy : tạo tài liệu Database Design  + Thịnh : tạo tài liệu UserInterface   * Sau khi tất cả hoàn thành xong tài liệu Phú sẽ kiểm tra và nhận xét toàn bộ tài liệu. | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Họp xem tiến trình dự án | |
| **Địa điểm** | quán cà phê Nadola đường Nguyễn Chí Thanh | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 20h – 23/03/2025 | 22h – 23/03/2025 |
| **Người tham gia** | Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * Nhóm trưởng xem tiến trình tài liệu của các thành viên. * Mọi người nêu những vấn đề đang gặp phải. | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Tất cả thành viên đang làm đúng tiến trình công việc. | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Gặp giáo viên hướng dẫn góp ý chỉnh sửa tài liệu đã làm và phân công công việc. | |
| **Địa điểm** | Thư viện trường đại học Duy Tân, Tầng 7, 03 Quang Trung | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 14h – 26/03/2025 | 16h – 26/03/2025 |
| **Người tham gia** | Ths. Trần Thị Thanh Lan  Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * GVHD đưa ra góp ý về tài liệu đã làm và yêu cầu chỉnh sửa. * GVHD yêu cầu làm 3 tài liệu tiếp theo. * Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên. | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Tất cả thành viên chỉnh sửa lại tài liệu. * Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên gồm :   + Trí : tạo tài liệu Test- Plan  + Việt : tạo tài liệu ProjectTestCaseSprint1  + Thịnh : tạo tài liệu Sprint Backlog cho Sprint1  + Các thành viên code các chức năng đã được liệt trong Project-Plan | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Họp xem tiến trình dự án và fix bug | |
| **Địa điểm** | Zoom Meeting | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 14h – 28/03/2025 | 16h – 28/03/2025 |
| **Người tham gia** | Ths. Trần Thị Thanh Lan  Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * Nhóm trưởng kiểm tra tài liệu * Góp ý điều chỉnh * Các thành viên code nêu bug(nếu có) | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Demo đúng tiến độ, không có bug. * Tài liệu đúng tiến độ | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Họp xem tiến trình công việc và fix bug | |
| **Địa điểm** | Thư viện trường đại học Duy Tân, Tầng 7, 03 Quang Trung | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 14h – 05/04/2025 | 16h – 05/04/2025 |
| **Người tham gia** | Ths. Trần Thị Thanh Lan  Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * GVHD kiểm tra các tài liệu và chỉnh sửa đã hoàn thành * Demo các chức năng đã code | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Demo vẫn đúng tiến độ, không có bug * Huy điều chỉnh lại | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Họp xem tiến trình công việc và tổng kết sprint 1 | |
| **Địa điểm** | Zoom Meeting | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 17h – 08/04/2025 | 19h – 08/04/2025 |
| **Người tham gia** | Ths. Trần Thị Thanh Lan  Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * GVHD đưa ra góp ý chỉnh sửa về tài liệu. * GVHD Xem demo sản phẩm sprint 1 và nhận xét. | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Tất cả thành viên đã xong hết tài liệu sprint 1. * Phần demo cho sprint 1 đã hoàn chỉnh. | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Gặp giáo viên hướng dẫn bắt đầu cho sprint 2 | |
| **Địa điểm** | Thư viện trường đại học Duy Tân, Tầng 7, 03 Quang Trung | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 14h – 09/04/2025 | 16h – 09/04/2025 |
| **Người tham gia** | Ths. Trần Thị Thanh Lan  Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * GVHD hướng dẫn làm sprint 2 * Nhóm trưởng phải phân công công việc cho các thành viên. | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Tất cả thành viên họp với nhau chỉnh sửa lại tài liệu * Nhóm trưởng phân công việc cho các thành viên gồm :   + ?: tạo tài liệu TestPlanDocumentSprint2  + Thịnh : tạo tài liệu ProjectTestCaseSprint2  + Trí tạo tài liệu SprintBacklog cho Sprint 2   * Các thành viên code các chức năng sprint 2 theo đúng Test-Plan | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Họp tiến trình công việc và fix bug( nếu có) | |
| **Địa điểm** | quán cà phê Nadola đường Nguyễn Chí Thanh | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 17h – 16/04/2025 | 19h – 16/04/2025 |
| **Người tham gia** | Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * Nhóm trưởng xem tiến trình tài liệu. * Nêu các khó khăn trong lúc làm việc và giải quyết. * Nêu các bug và fix (nếu có) | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Tài liệu vẫn đúng tiến độ. * Có 1 vài bug và Thịnh, Phú chia nhau fix. | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Góp ý và chỉnh sửa tài liệu và kiểm tra lại demo sprint 2. | |
| **Địa điểm** | Zoom Meeting | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 14h – 23/04/2025 | 16h – 23/04/2025 |
| **Người tham gia** | Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * GVHD xem tài liệu và góp ý sửa chữa. * Xem demo đã hoàn thành của sprint 2. * Các thành viên nêu bug gặp phải trong quá trình code. | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * Tất cả thành viên họp với nhau chỉnh sửa lại tài liệu * Có 1 vài bug xuất hiện Việt, Trí fix. | | |

| **THÔNG TIN CUỘC HỌP** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tên dự án** | Xây dựng website bán xe tích hợp AI tư vấn & đặt lịch hẹn trải nghiệm | |
| **Tiêu đề** | Họp xem tiến trình công việc và tổng kết sprint 2 và hướng dẫn sprint 3. | |
| **Địa điểm** | Zoom Meeting | |
| **Thời gian** | Bắt đầu | Kết thúc |
| 14h – 29/04/2025 | 16h – 29/04/2025 |
| **Người tham gia** | Ths. Trần Thị Thanh Lan  Cao Ngô Gia Phú  Trần Lê Huy  Văn Bá Việt  Võ Tấn Trí  Nguyễn Đăng Quốc Thịnh | |
| **NỘI DUNG** | | |
| * GVHD xem và nhận xét toàn bộ tài liệu. * GVHD xem demo các chức năng của spint 2. * GVHD yêu cầu làm tài liệu Meeting Report. * GVHD hướng dẫn các tài liệu ở sprint 3. | | |
| **KẾT LUẬN** | | |
| * GVHD xem và duyệt toàn bộ tài liệu và các chức năng sprint 2. * Nhóm trưởng phân công :  + Việt : làm tài liệu Meeting Report, SprintBacklog cho Sprint3. + Thịnh : tạo tài liệu ProjectTestCaseSprint3. * Các thành viên triển khai code các chức năng của sprint 3 theo project plan | | |